编号：50

万亩蔬菜深加工基地项目

一、项目建设内容及规模

万亩蔬菜深加工项目，面向全国蔬菜预包装产品销售，年可生产有机蔬菜1万吨。项目占地100亩，建厂房占地15000平米。项目建设期：2020年5月完成项目前期工作，6月开始施工,10月份竣工投入使用。公司从山东寿光聘请了有机蔬菜专家，技术力量雄而坚实，对农民的培训和整个生产过程的技术指导提供强有力保证。

二、投资估算及资金来源：

申请上级资金800万元，自筹资金1200万元。

三、市场分析

随着改革开放，我国不仅综合实力不断提高，而且人民收入增加、生活水平提高。膳食结构逐步改善，无公害、绿色有机食品已经成为中高档消费市场的首选产品。由于人民生活的水平提高和膳食结构的改善，我国的优质蔬菜供不应求，每年还需要部分进口。本项目建设地为鱼儿山镇距京津地区很近，销售市场很大。坝上地区又是无公害的绿色草原，所生产的蔬菜都是绿色产品。不仅国内很畅销，而且国外也纷纷前来订货。因此，引进国外先进的蔬菜种植良种、种植技术、生产条件，带动广大农户进行公司加农户的进行产业化生产，市场前景广阔。

四、经济效益分析：

项目建成投产后年收入3000万元，年利润总额400万元，5年可收回成本。

五、建设条件

项目经过初步考察计划将厂址选择在鱼儿山镇岗子村。该厂址地势平坦，水电供应条件良好，交通运输便捷，紧挨国道，距离高速20公里，产品外运有保障。院内有200平米蔬菜恒库24间，泡菜加工厂一处，上精工生产线2条，企业有升值的潜能，也有改建扩建的余地，是比较理想的场地。地下水资源丰富，而且水源达标。本项目总装机容量为100千瓦，平均视在功率系数为70%，视在功率为80千瓦。装配90千瓦变压器一台，年总用电量为15万度。

六、项目单位概况

丰宁满族自治县金生缘农业生态开发有限公司公司，法人白金生，公司注册地为鱼儿山镇岗子村，公司注册资本金总额2000万元，拥有员工50名。该项目建成后，管理与生产人员约200人，其中管理人员11人，所需管理人员公开从社会招聘。专业技术人员由本公司向社会招聘，并由本公司负责进行培训。

七、合作方式

股份合作。

八、联络方式

联系人：刘树峰（党委副书记）18503145268

联系单位：鱼儿山镇人民政府

通讯地址：丰宁满族自治县鱼儿山镇人民政府

电子邮箱：fnyesz@163.com