编号：51

冀丰中药材种植及产地初加工项目

一、项目内容和规模

建设中药材加工厂1座：厂区占地面积30亩，专业技术人员6人，生产工人40名。主要包括厂房、仓库、晒场等建筑的建设以及加工设备和仓储设施的购进。交通条件好，水、电供应方便，排污方便，地质条件好，主要原材料、辅料、燃料运输进出方便，为远期发展生产线建设面积留有余地。

项目建设，计划在2年内完成。2020年上半年为项目准备阶段，具体落实种植基地并完成中药材规范化种植2000亩种植工作，下半年至2021年10月份完成初加工厂的基础建设工作。到2022年1月项目实施全部完成并投产。

二、投资估算及资金来源

项目预计总投资2400万元，其中中草药种植基地投资400万元；基础设施需投资1400万元；药材加工设备投资150万元；配套建筑工程投资300万元；其他辅助设施投资150万元。其中公司自筹资金800万元，尚有1600万元的投资缺口，需向国家申请项目扶持资金1600万元用于解决资金不足问题。

三、市场分析

市场需求量大，扬子江药业、承德颈复康药业等每年对中药材的需求量就达一千吨左右，草药供不应求，而目前由于野生药材因无序采挖而面临枯竭，大量的大宗的道地药材急需发展种植，故此，发展中草药种植潜力巨大，前景看好。

四、经济效益分析

基地总面积2000亩，三年总产出产值为2239.2万元，扣除总成本780万元，可获纯收益1459.2万元。加工方面，三年总产值（含初加工）可达2630万元，纯效益可达1881.2万元。一个三年的生产周期即可收回70%以上的投资。还可美化环境，带动其他产业一起发展；带动当地贫困户增产增收。

五、建设条件

初加工厂厂址选设在黄旗镇南沟村，交通十分便利且交通条件好，水、电供应方便，排污方便，地质条件好，主要原材料、辅料、燃料运输进出方便。

六、项目单位概况

丰宁满族自治县冀丰农业发展有限公司成立于2018年11月，注册资金一千万元，公司注册地为黄旗镇南沟村。公司为质量、服务、信誉“AAA”级企业、中国建设银行股份有限公司丰宁支行 “AAA”信用企业。公司法人赵晓峰。公司实行经理领导下的负责制，下设生产技术科、质量管理科、市场部、财务科、行政科五个部门，目前已与恒德本草科技有限公司签订了合作协议，所以从技术、管理、市场等方面也有了强有力的支持和依托。

七、合作方式

药企公司+农业公司（种植基地）+农户的经营模式和联接机制落到实处，真正做到产业发展与农民增收紧密结合。

八、联络方式

联系人及职务：赵晓峰总经理

电    话：13910076538

传    真：0314-7597121

联系单位：0314-7597121

通讯地址：丰宁满族自治县黄旗镇南沟村二组

电子邮箱：zhaoxiaofeng@fnjfny.com